B1:

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| User Story | “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.” |
| Ước lượng Story Points | 5 điểm (theo dãy Fibonacci) |
| Lý do chọn mức 5 điểm | - Cần thiết kế giao diện form tạo công việc mới.- Cần xử lý dữ liệu đầu vào (validate tên, mô tả, deadline…).- Cần gọi API hoặc lưu vào database/local storage.- Cần tạo thông báo phản hồi cho người dùng.- Không quá phức tạp nhưng có nhiều bước nhỏ → mức trung bình. |

B2:

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| User Story | “Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất quá trình mua sắm.” |
| Ước lượng Story Points | 8 điểm (theo dãy Fibonacci) |
| Lý do chọn mức 8 điểm | - Cần xử lý nhiều bước hơn các chức năng thông thường: chọn phương thức thanh toán, nhập thông tin, xác nhận đơn hàng.- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, PayPal…) → có rủi ro kỹ thuật và lỗi kết nối.- Cần xử lý bảo mật thông tin thanh toán.- Cần kiểm tra tồn kho, tính phí vận chuyển, áp mã giảm giá.- Nhiều trường hợp ngoại lệ: thanh toán lỗi, giao dịch bị hủy, timeout.- Độ phức tạp cao hơn trung bình → phù hợp mức 8 điểm. |

B3:

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| User Story | “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua trong một đơn hàng duy nhất.” |
| Lá bài từng thành viên | A: 3 điểm • B: 5 điểm • C: 2 điểm • D: 8 điểm • E: 5 điểm |
| Lý do có sự khác biệt | Một số thành viên chỉ xem luồng cơ bản (thêm vào giỏ), trong khi người khác tính cả UX nhiều trạng thái, validation, đồng bộ với backend → mức độ phức tạp được đánh giá khác nhau. |
| Kết quả thống nhất cuối cùng | 5 Story Points |
| Lý do chọn 5 điểm | Có nhiều bước: giao diện, thêm vào giỏ, validation số lượng, xử lý tồn kho cơ bản, hiển thị thông báo. Độ phức tạp trung bình. |

B4:

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| User Story | “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản.” |
| Lá bài từng thành viên (Planning Poker) | A: 5 điểm • B: 8 điểm • C: 5 điểm • D: 3 điểm • E: 8 điểm |
| Lý do có sự khác biệt | Một số thành viên chỉ tính UI + kiểm tra tài khoản cơ bản; các thành viên khác tính thêm bảo mật, mã hóa, OTP, khóa tài khoản sau nhiều lần sai → tăng độ phức tạp. |
| Kết quả thống nhất cuối cùng | 8 Story Points |
| Lý do chọn 8 điểm | Đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật cao: mã hóa, xác thực, OTP, xử lý sai nhiều lần, tích hợp backend an toàn. Phức tạp hơn đăng nhập thông thường. |

B5:

## 1. Ước lượng bằng Story Points

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) để ước lượng độ phức tạp các User Stories trong Product Backlog.

| Mã US | User Story | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tạo tài khoản người dùng | 5 |
| US02 | Đăng nhập hệ thống | 8 |
| US03 | Tạo công việc mới | 5 |
| US04 | Chỉnh sửa công việc | 8 |
| US05 | Xóa công việc | 3 |
| US06 | Tìm kiếm và lọc công việc | 13 |

## 2. Planning Poker

Nhóm tổ chức buổi Planning Poker để thảo luận và thống nhất Story Points.

| User Story | Các lá bài được chọn | Điểm thống nhất |
| --- | --- | --- |
| US01 | 3 – 5 – 5 – 5 – 3 | 5 |
| US02 | 5 – 8 – 8 – 8 – 5 | 8 |
| US03 | 3 – 5 – 5 – 3 – 5 | 5 |
| US04 | 5 – 8 – 13 – 8 – 8 | 8 |
| US05 | 2 – 3 – 3 – 3 – 2 | 3 |
| US06 | 8 – 13 – 13 – 13 – 8 | 13 |

Tóm tắt lý do khác biệt:
Một số thành viên tính thêm validation, xử lý lỗi, flow UI phức tạp; các thành viên khác chỉ tính luồng cơ bản. Cuối cùng thống nhất bằng cách xác định phạm vi rõ ràng của từng User Story.

## 3. Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các chức năng cốt lõi của hệ thống gồm:

- Đăng nhập (US02)

- Tạo công việc (US03)

- Quản lý thao tác cơ bản trên công việc: Xóa công việc (US05)

Tổng Story Points dự kiến: 8 + 5 + 3 = 16 điểm

## 4. Phân chia User Stories thành Tasks

### US02 – Đăng nhập (8 điểm)

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form đăng nhập |
| T2 | Xử lý kiểm tra tài khoản (frontend) |
| T3 | Gọi API xác thực đăng nhập |
| T4 | Xử lý lỗi và điều hướng sau đăng nhập |
| T5 | Viết test cơ bản |

### US03 – Tạo công việc mới (5 điểm)

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form tạo công việc |
| T2 | Xử lý validate thông tin |
| T3 | Gọi API lưu công việc |
| T4 | Hiển thị thông báo thành công/thất bại |

### US05 – Xóa công việc (3 điểm)

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| T1 | Thêm nút xóa và popup xác nhận |
| T2 | Gọi API xóa |
| T3 | Cập nhật danh sách công việc sau khi xóa |

## 5. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch

- Velocity Sprint trước: 15 điểm

- Story Points nhóm muốn commit: 16 điểm

- Kết luận: Mức commit này nằm trong giới hạn velocity → Khả năng hoàn thành cao.

B6:

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản, giúp người dùng thêm và tìm công việc.

## 2. User Stories được chọn

### US01 – Tạo công việc mới

Lý do chọn: Là chức năng quan trọng nhất để người dùng bắt đầu quản lý công việc.

### US02 – Tìm kiếm & lọc công việc

Lý do chọn: Tăng khả năng sử dụng, giúp người dùng dễ tìm thông tin cần thiết.

## 3. Phân rã User Stories thành tasks và ước lượng

### US01 – Tạo công việc mới

T-shirt Size: X-Small
Lý do: Quy trình đơn giản, chỉ gồm form + lưu dữ liệu, không có xử lý phức tạp.

Tasks:

- T1: Tạo UI form đơn giản (title, mô tả, deadline)

- T2: Validate cơ bản (required)

- T3: Gọi API tạo công việc

- T4: Hiển thị thông báo thành công/thất bại

### US02 – Tìm kiếm & lọc công việc

T-shirt Size: Small
Lý do: Cần UI và logic lọc, nhưng phạm vi nhỏ và không có nhiều điều kiện phức tạp.

Tasks:

- T1: Tạo ô tìm kiếm + bộ lọc đơn giản

- T2: Implement logic search và filter

- T3: Gọi API trả về danh sách theo điều kiện

- T4: Cập nhật UI hiển thị kết quả

## 4. Tóm tắt

- Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng tạo và tìm kiếm công việc.

- US01 (X-Small) + US02 (Small) phù hợp cho một Sprint nhẹ.

- Tasks gọn, dễ chia, phù hợp năng lực nhóm.

B7:

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| User Story | “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.” |
| Danh sách Tasks | 1. Thiết kế UI form đăng ký (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu).2. Implement giao diện form đăng ký trên frontend.3. Thêm validate phía client (email hợp lệ, mật khẩu trùng khớp).4. Tạo API đăng ký tài khoản (backend).5. Kiểm tra trùng email trong cơ sở dữ liệu.6. Xử lý phản hồi từ API và hiển thị thông báo (thành công/thất bại).7. Viết test cơ bản cho chức năng đăng ký. |
| Lý do chọn các task | - Các task tách theo quy trình phát triển: thiết kế → frontend → backend → xử lý phản hồi → kiểm thử.- Mỗi task nhỏ và độc lập, giúp dễ theo dõi tiến độ.- Đảm bảo đủ mọi bước để User Story hoàn thành từ giao diện đến xử lý dữ liệu. |
| Ước lượng (T-shirt Size) | 1. Thiết kế UI form: XS2. Implement UI frontend: S3. Validate client: XS4. API đăng ký backend: S5. Kiểm tra trùng email: XS6. Xử lý phản hồi + thông báo: XS7. Test chức năng: S |

B8:

Sprint 1:

| User Story | Điểm Story | Hoàn thành? |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Có |
| US2 | 8 | Có |
| US3 | 3 | Không |

- Tổng điểm Story hoàn thành: 5 + 8 = 13 điểm
=>  Velocity Sprint 1 = 13

Sprint 2:

| User Story | Điểm Story | Hoàn thành? |
| --- | --- | --- |
| US4 | 13 | Có |
| US5 | 5 | Có |
| US6 | 8 | Không |

- Tổng điểm Story hoàn thành: 13 + 5 = 18 điểm
→ Velocity Sprint 2 = 18

Velocity trung bình: 13+18/2 =15.5

- Velocity trung bình của nhóm = 16 điểm

Giả sử nhóm có danh sách User Stories cho Sprint tiếp theo:

| User Story | Điểm Story |
| --- | --- |
| US7 | 8 |
| US8 | 5 |
| US9 | 3 |
| US10 | 8 |
| US11 | 5 |

- Velocity trung bình = 16 → nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 điểm Story trong Sprint tiếp theo.

Chọn User Stories sao cho tổng điểm ≈ 16:

Một cách chọn:

- US7 (8 điểm) + US10 (8 điểm) = 16 điểm

- Hoặc US7 (8) + US8 (5) + US9 (3) = 16 điểm

B9:

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story 1: Tạo công việc mới

- Mô tả: Cho phép người dùng nhập thông tin công việc (tiêu đề, mô tả, ngày hạn), sau đó lưu vào hệ thống.

- Phân tích độ phức tạp:

  - Tương tác UI đơn giản: 2 điểm

  - Xử lý lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu: 3 điểm

  - Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (validation): 1 điểm

Tổng ước lượng Story Points: 6 điểm

Lý do chọn 6 điểm:

- Không quá đơn giản (không phải 2-3 điểm) vì có logic lưu trữ và kiểm tra dữ liệu.

- Không quá phức tạp (không phải 8-13 điểm) vì không có tính năng nâng cao như phân quyền hay thông báo.

2. Planning Poker

| Thành viên | Story Points chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| A | 5 | UI đơn giản, lưu dữ liệu dễ |
| B | 8 | Cần thêm validation, hơi phức tạp |
| C | 6 | Trung bình giữa UI và logic |

- Thảo luận:

  - Người A nghĩ đơn giản, B nghĩ phức tạp hơn, C chọn trung bình.

  - Sau khi thảo luận, nhóm đồng ý chọn 6 điểm làm ước lượng cuối cùng cho User Story “Tạo công việc mới”.

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm: 16 điểm (theo các Sprint trước)

Product Backlog:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 6 |
| Quản lý danh sách công việc | 5 |
| Cập nhật công việc | 3 |
| Xóa công việc | 2 |
| Tìm kiếm công việc | 4 |

Lập kế hoạch Sprint:

- Tổng điểm có thể hoàn thành: 16 điểm

- Chọn User Stories sao cho tổng điểm ≤ 16:

Tổ hợp khả thi:

- 6 + 5+ 3 + 2 = 16 điểm

- 6+ 5 + 4 = 15 điểm

B10:

Bài 10

- Chia nhỏ User Story: “Tạo giỏ hàng cho người dùng”

| Task cụ thể | Mô tả ngắn gọn | Story Point |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Tạo form hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng | 3 |
| Xử lý logic thêm/xóa sản phẩm | Viết hàm thêm/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, cập nhật số lượng | 5 |
| Tích hợp API giỏ hàng | Gửi/nhận dữ liệu giỏ hàng từ server, xử lý lỗi mạng | 5 |
| Hiển thị tổng tiền và số lượng | Tính toán và hiển thị tổng số lượng và giá tiền của giỏ hàng | 2 |

Tổng Story Point: 3 + 5 + 5 + 2 = 15

- Lập kế hoạch Sprint

| Task | Người làm | Thơi gian (day) |
| --- | --- | --- |
| Logic thêm/xóa sản phẩm | Ninh | 3 |
| Tích hợp API giỏ hàng | Hiếu | 3 |
| Hiển thị tổng tiền và số lượng | Đức | 1 |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Đại | 2 |