| Tên Sinh Viên | Nguyễn Văn Hiếu |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN222 |
| Lớp | CNTT5 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp | 4/12/2025 |

# Sprint goal

- Hoàn thiện các chức năng cơ bản: tạo môn học, thêm nhiệm vụ, theo dõi tiến độ.

- Đảm bảo người dùng xem và cập nhật trạng thái học tập dễ dàng.

- Cung cấp phiên bản ổn định phục vụ quản lý học tập hằng ngày.

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo môn học (EM-01) | Là một sinh viên, tôi muốn thêm môn học mới để có thể theo dõi tiến độ học tập của mình | 3 | Cao |
| 2 | Xem danh sách môn học (Em-02) | Là một sinh viên, tôi muốn xem tất cả các môn học của mình để quản lý dễ dàng | 2 | Cao |
| 3 | Thêm nhiệm vụ vào môn học (EM-03) | Là một sinh viên, tôi muốn thêm nhiệm vụ vào từng môn học để lập kế hoạch học tập | 2 | Cao |
| 4 | Cập nhật trạng thái nhiệm vụ (EM-04) | Là một sinh viên, tôi muốn cập nhật trạng thái nhiệm vụ để biết nhiệm vụ nào đang làm hay đã hoàn thành | 2 | Cao |
| 5 | Xem tiến độ học tập (EM-05) | Là một sinh viên, tôi muốn xem tỉ lệ hoàn thành của từng môn học để theo dõi tiến độ học tập | 3 | Trung bình |
| 6 | Sửa/xoá nhiệm vụ (EM-06) | Là một sinh viên, tôi muốn sửa hoặc xóa nhiệm vụ để danh sách nhiệm vụ luôn chính xác | 2 | Trung bình |
| 7 | Thông báo nhắc nhỏ nhiệm vụ (EM-07) | Là một sinh viên, tôi muốn nhận thông báo nhắc nhở các nhiệm vụ sắp đến hạn để không bỏ lỡ thời hạn | 5 | Thấp |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| User Story | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo môn học-EM01 | Form đang mở | Nhập đầy đủ dữ liệu và bấm Thêm | Môn học được lưu và hiển thị |
|  | Form đang mở | Có trường trống khi bấm Thêm | Hệ thống báo lỗi |
|  | Form đang mở | Tên > 100 ký tự | Hệ thống báo lỗi |
|  | Form đang mở | Mô tả > 500 ký tự | Hệ thống báo lỗi |
|  | Dữ liệu hợp lệ | Bấm Thêm | Thông báo thành công |
| Xem danh sách môn học-EM02 | Danh sách tồn tại | Mở trang danh sách | Hiển thị đầy đủ thông tin |
|  | Có thay đổi dữ liệu | Thêm hoặc xóa môn học | Danh sách cập nhật |
| Thêm nhiệm vụ - EM03 | Đã chọn môn học | Mở form thêm nhiệm vụ | Form hiển thị đúng |
|  | Form mở | Nhập hợp lệ → Thêm | Nhiệm vụ được lưu |
|  | Form mở | Có trường trống | Hệ thống báo lỗi |
|  | Form mở | Tên nhiệm vụ > 150 ký tự | Hệ thống báo lỗi |
|  | Form mở | Deadline sai | Hệ thống báo lỗi |
| Cập nhật trạng thái – EM04 | Nhiệm vụ tồn tại | Đổi trạng thái | Cập nhật ngay |
|  | Đã đổi trạng thái | Tải lại trang | Trạng thái giữ nguyên |
| Xem tiến độ - EM05 | Môn học có nhiệm vụ | Hệ thống tính toán | Hiển thị % tiến độ |
| Sửa/Xóa nhiệm vụ - EM06 | Nhiệm vụ tồn tại | Sửa và lưu | Danh sách cập nhật |
|  | Nhiệm vụ tồn tại | Xóa và xác nhận | Nhiệm vụ bị xóa |
| Thông báo nhắc nhở - EM07 | Nhiệm vụ sắp đến hạn | Hệ thống quét | Hiển thị thông báo |
|  | Thông báo hiển thị | Sinh viên bấm Đã đọc/Tắt | Thông báo biến mất |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Tất cả User Stories trong Sprint đều được triển khai và hoạt động đúng chức năng |
| 2 | Mỗi User Story có Acceptance Criteria đầy đủ và được kiểm thử thành công |
| 3 | Mã nguồn đã được review, không còn bug nghiêm trọng và đáp ứng chuẩn coding convention |
| 4 | Tính năng được tích hợp vào hệ thống, dữ liệu lưu trữ và hiển thị đúng |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn test được cập nhật đầy đủ |
| 6 | Giao diện người dùng rõ ràng, responsive và trải nghiệm người dùng đạt yêu cầu |
| 7 | Sprint Goal đạt được: các chức năng cơ bản (tạo môn học, thêm nhiệm vụ, theo dõi tiến độ) hoàn thiện và ổn định |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Tạo môn học EM01 | 5 | Tương đối đơn giản: cần form nhập liệu, lưu dữ liệu và hiển thị trong danh sách; không có logic phức tạp |
| Xem danh sách môn học EM02 | 3 | Hiển thị dữ liệu có sẵn, chỉ cần load và render danh sách; mức độ phức tạp thấp. |
| Thêm nhiệm vụ vào môn học EM03 | 3 | Cần chọn môn học, nhập thông tin nhiệm vụ, lưu và hiển thị; phức tạp vừa phải. |
| Cập nhật trạng thái nhiệm vụ EM04 | 3 | Chỉ cần thao tác chọn trạng thái, cập nhật dữ liệu và render lại; đơn giản. |
| Xem tiến độ học tập EM05 | 8 | Cần tính toán % hoàn thành dựa trên số nhiệm vụ; có thêm phần hiển thị thanh tiến độ |
| Sửa/xóa nhiệm vụ EM06 | 3 | Thao tác sửa/xóa nhiệm vụ đơn giản, không phức tạp; cần xác nhận và cập nhật danh sách. |
| Thông báo nhắc nhở nhiệm vụ EM07 | 11 | Phức tạp hơn: cần logic gửi thông báo, thời gian và hiển thị hợp lý; tích hợp backend hoặc logic nhắc nhở. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo môn học EM01 | EM01-T1 | Nguyễn Văn Hiếu | Thiết kế giao diện form thêm môn học |
|  | EM01-T2 | Nguyễn Văn Hiếu | Xây dựng chức năng lưu môn học vào cơ sở dữ liệu |
|  | EM01-T3 | Nguyễn Văn Hiếu /Nguyễn Hữu Đại | Kiểm thử chức năng thêm môn học và hiển thị danh sách |
| Xem danh sách môn học EM02 | EM02-T1 | Thái Hồng Đức | Lấy dữ liệu danh sách môn học từ cơ sở dữ liệu |
|  | EM02-T2 | Thái Hồng Đức/Trần An Ninh | Hiển thị danh sách môn học trên giao diện |
|  | EM02-T3 | Trần An Ninh | Kiểm thử danh sách hiển thị đầy đủ và cập nhật đúng khi thêm/xóa |
| Thêm nghiệp vụ vào môn học EM03 | EM03-T1 | Trần An Ninh | Thiết kế form thêm nhiệm vụ cho từng môn học |
|  | EM03-T2 | Trần An Ninh | Xây dựng chức năng lưu nhiệm vụ và liên kết với môn học |
|  | EM03-T3 | Trần An Ninh /Nguyễn Hữu Đại | Kiểm thử hiển thị nhiệm vụ trong danh sách môn học |
| Cập nhật trạng thái nhiệm vụ EM04 | EM04-T1 | Nguyễn Văn Hiếu | Thêm chức năng thay đổi trạng thái nhiệm vụ |
|  | EM04-T2 | Nguyễn Văn Hiếu /Trần An Ninh | Kiểm thử việc cập nhật trạng thái và hiển thị đúng |
| Xem tiếp độ học tập EM05 | EM05-T1 | Nguyễn Hữu Đại | Tính toán % hoàn thành dựa trên số nhiệm vụ |
|  | EM05-T2 | Nguyễn Hữu Đại | Hiển thị tiến độ bằng thanh tiến độ hoặc số % |
|  | EM05-T3 | Thái Hồng Đức | Kiểm thử tính toán và hiển thị tiến độ chính xác |
| Sửa/xoá nhiệm vụ EM06 | EM06-T1 | Nguyên Văn Hiếu | Thêm chức năng sửa nhiệm vụ |
|  | EM06-T2 | Nguyễn Văn Hiếu | Thêm chức năng xóa nhiệm vụ và xác nhận trước khi xóa |
|  | EM06-T3 | Nguyễn Văn Hiếu/Thái Hồng Đức | Kiểm thử sửa/xóa hoạt động chính xác và cập nhật danh sách |
| Thông báo nhắc nhở nhiệm vụ. EM07 | EM07-T1 | Trần An Ninh | Xây dựng logic gửi nhắc nhở các nhiệm vụ sắp đến hạn |
|  | EM07-T2 | Trần An Ninh | Hiển thị thông báo nhắc nhở trên giao diện |
|  | EM07-T3 | Trần An Ninh/ | Kiểm thử nhận thông báo đúng nhiệm vụ và đúng thời gian |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | EM01-T1: UI/Layout | Start: Day1 |  |  |  |
|  | EM01-T2: CSS |  |  | Start: Day1 |  |
|  | EM01-T3: Lưu dữ liệu |  |  |  | Start: Day1 – Due: Day1 |
| Ngày 2 | EM01-T1: UI/Layout |  |  |  | Start: Day1 Due: Day2 Lý do: đã hoàn thành |
|  | EM01-T2: CSS |  |  |  | Start: Day1 – Due: Day2 Lý do: đã hoàn thành, sửa lỗi thành công |
|  | EM02-T1: Lấy dữ liệu |  |  |  | Start: Day2 – Due: Day2 |
|  | EM02-T2: Hiển thị danh sách |  | Start: Day2 |  |  |
| Ngày 3 | EM02-T2: Hiển thị danh sách |  |  |  | Start: Day2 – Due: Day3 Lý do: đã sửa lỗi thành công, hoàn thành |
|  | EM03-T1: Form thêm nhiệm vụ |  |  | Start: Day3 |  |
|  | EM03-T2: Lưu nhiệm vụ |  | Start: Day3 |  |  |
|  | EM03-T3: Hiển thị nhiệm vụ |  |  |  | Start: Day3 – Due: Day3 |
| Ngày 4 | EM03-T1: Form thêm nhiệm vụ |  |  |  | Start: Day3 – Due: Day4 Lý do: đã hoàn thành |
|  | EM03-T2: Lưu nhiệm vụ |  |  |  | Start: Day3 – Due: Day4 Lý do: đã hoàn thành |
|  | EM04-T1: Chọn trạng thái | Start: Day4 |  |  |  |
|  | EM04-T2: Cập nhật dữ liệu |  |  | Start: Day4 |  |
| Ngày 5 | EM04-T1: Chọn trạng thái |  |  | Start: Day4 Lý do: đang trình bày chưa thông qua |  |
|  | EM04-T2: Cập nhật dữ liệu |  |  |  | Start: Day4 Due: Day5 Lý do: review thành công |
|  | EM05-T1: Tính toán % hoàn thành |  |  |  | Start: Day5 Due: Day5 |
|  | EM05-T2: Hiển thị thanh tiến độ |  |  |  | Start: Day5 Due: Day5 |
| Ngày 6 | EM04-T1: Chọn trạng thái |  |  |  | Start: Day4 –Due: Day6 Lý do: Hoàn thành |
|  | EM06-T1: Sửa nhiệm vụ |  |  | Start: Day6 |  |
|  | EM06-T2: Xóa nhiệm vụ |  |  | Start: Day6 |  |
|  | EM06-T3: Xác nhận xóa |  |  | Start: Day6 |  |
| Ngày 7 | EM06-T1: Sửa nhiệm vụ |  |  |  | Start: Day6 Due: Day7 |
|  | EM06-T2: Xóa nhiệm vụ |  |  |  | Start: Day6 Due: Day7 |
|  | EM06-T3: Xác nhận xóa |  |  |  | Start: Day6 Due: Day7 |
|  | EM07-T1: Logic gửi nhắc nhở |  |  |  | Start: Day7 Due: Day7 |
|  | EM07-T2: Hiển thị thông báo |  |  |  | Start: Day7 Due: Day7 |
|  | EM07-T3: Kiểm thử thông báo |  |  |  | Start: Day7 Due: Day7 |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo môn học EM01 | Medium | Nếu form hoặc lưu dữ liệu bị lỗi, người dùng không thể thêm môn học, ảnh hưởng đến Sprint Goal |
| Xem danh sách môn học EM02 | Low | Chỉ hiển thị dữ liệu, lỗi sẽ không ảnh hưởng lớn nhưng gây trải nghiệm kém |
| Thêm nhiệm vụ vào môn học EM03 | Medium | Nếu thêm nhiệm vụ không thành công, tiến độ học tập không theo dõi được |
| Cập nhật trạng thái nhiệm vụ EM04 | Low | Lỗi cập nhật sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của tiến độ nhưng không ngăn chặn các chức năng khác |
| Xem tiến độ học tập EM05 | Medium | Nếu tính toán % sai hoặc hiển thị lỗi, sinh viên không nắm được tiến độ thực tế |
| Sửa/xoá nhiệm vụ EM06 | Medium | Lỗi trong chức năng này có thể mất dữ liệu nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quản lý danh sách |
| Thông báo nhắc nhở nhiệm vụ EM07 | Medium | Nếu thông báo không gửi đúng, sinh viên có thể bỏ lỡ hạn nộp nhiệm vụ, giảm hiệu quả học tập |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo môn học | X |  |  |  | Chức năng cơ bản và cốt lõi của ứng dụng, nếu không có chức năng này các chức năng khác không thể hoạt động được. |
| Xem danh sách môn học | X |  |  |  | Chức năng cơ bản và cốt lõi của ứng dụng, nếu không thể xem được môn học cũng không thể thực hiện các thao tác với môn học |
| Thêm nhiệm vụ vào môn học | X |  |  |  | Chức năng quan trọng trong ứng dụng, nếu không có nhiệm vụ trong các môn học thì không có gì để thực hiện khiến ứng dụng gần như vô dụng |
| Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | X |  |  |  | Vì thêm nhiệm vụ là chức năng quan trọng nên cập nhật trạng thái nhiệm vụ phải có nếu không thể cập nhập được trạng thái nhiệm vụ trong môn học thì khó xác định được bài nào đã học bài nào chưa học, việc ôn tập sẽ khó khăn |
| Xem tiến độ học tập |  | X |  |  | Nên có để theo dõi, thống kê => lập kế hoạch học tập hiệu quản |
| Sửa/xoá nhiệm vụ |  | X |  |  | Sửa lại những lỗi sai khi tạo nhiệm vụ hoặc muốn thay đổi kế hoạch học tập hiệu quả.Giảm lượng dữ liệu thừa thãi từ những môn học hoặc nhiệm vụ đã hoàn thành |
| Thông báo nhác nhở nhiệm vụ |  |  | X |  | Có thể cần thiết với những người dùng bận rộn không nhớ được lịch học cần có sự nhắc nhở. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

## EM01 – Tạo môn học

Task 1: UI/Layout

Dev mô phỏng:

- Dev mở file giao diện → tạo form gồm: ô nhập tên môn học, mô tả, nút “Thêm môn”.

- Dev căn chỉnh layout theo thiết kế: label, input, button.

- Dev kiểm tra hiển thị: nhập thử text → xem có hiện đúng trong ô nhập không.

Tester mô phỏng:

- Tester mở form → thử nhập ký tự dài, ký tự đặc biệt, để trống → kiểm tra không bị lệch giao diện.

Task 2: CSS

Dev mô phỏng:

- Gắn class CSS cho từng thành phần.

- Style: border, padding, màu nút, hover.

- Kiểm tra responsive bằng kéo giãn màn hình.

Tester mô phỏng:

- Kiểm tra form không bị vỡ layout trên kích thước khác nhau.

- Kiểm tra nút hover có đổi màu đúng.

Task 3: Lưu dữ liệu

Dev mô phỏng:

- Khi user nhập tên môn học → nhấn “Thêm”.

- Dev mô phỏng logic: tạo object {id, name, status} → lưu vào danh sách (localStorage hoặc DB).

- Dev mô phỏng việc cập nhật danh sách hiển thị.

Tester mô phỏng:

- Nhập “Toán” → nhấn “Thêm” → danh sách phải xuất hiện “Toán”.

- Thử thêm 2 lần giống nhau → kiểm tra có bị trùng không.

# EM02 – Xem danh sách môn học

Task 1: Lấy dữ liệu

Dev mô phỏng:

- Gọi hàm lấy danh sách môn học từ DB/localStorage.

- Kiểm tra dữ liệu đúng định dạng mảng.

Tester mô phỏng:

- Kiểm tra khi không có dữ liệu → danh sách hiển thị “Không có môn học”.

Task 2: Hiển thị danh sách

Dev mô phỏng:

- Render mỗi môn học thành 1 dòng hoặc card.

- Thêm icon sửa/xóa nếu có.

Tester mô phỏng:

- Kiểm tra môn học mới tạo có xuất hiện.

- Xóa 1 môn học → danh sách cập nhật lại.

# EM03 – Thêm nhiệm vụ vào môn học

Task 1: Form thêm nhiệm vụ

Dev mô phỏng:

- Khi chọn 1 môn học → hệ thống mở form: tên nhiệm vụ, deadline, mô tả.

- Dev bố trí layout form.

Tester mô phỏng:

- Thử nhập sai định dạng ngày → kiểm tra lỗi được hiển thị.

Task 2: Lưu nhiệm vụ

Dev mô phỏng:

- Nhấn “Thêm nhiệm vụ” → object nhiệm vụ được tạo {taskId, subjectId, title, status}.

- Gắn nhiệm vụ vào môn học tương ứng.

Tester mô phỏng:

- Kiểm tra nhiệm vụ mới có hiển thị đúng môn học không.

- Kiểm tra không thêm nhiệm vụ khi để trống tên.

Task 3: Hiển thị nhiệm vụ

Dev mô phỏng:

- Tạo danh sách nhiệm vụ dạng bảng/list dưới môn học.

Tester mô phỏng:

- Tạo 3 nhiệm vụ → kiểm tra hiển thị đúng thứ tự và đủ thông tin.

# EM04 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ

Task 1: Chọn trạng thái

Dev mô phỏng:

- Với mỗi nhiệm vụ → thêm dropdown trạng thái: Todo, Doing, Done.

- Khi chọn trạng thái mới → gọi hàm cập nhật dữ liệu.

Tester mô phỏng:

- Chuyển từ Todo → Done → kiểm tra màu hoặc icon trạng thái đổi đúng.

Task 2: Cập nhật dữ liệu

Dev mô phỏng:

- Khi user đổi trạng thái → Dev cập nhật trạng thái trong DB/localStorage.

Tester mô phỏng:

- Reload trang → trạng thái phải giữ nguyên.

- Kiểm tra lỗi khi đổi trạng thái liên tục.

# EM05 – Xem tiến độ học tập

Task 1: Tính tỉ lệ hoàn thành

Dev mô phỏng:

- Lấy tổng nhiệm vụ, số nhiệm vụ Done.

- Tạo công thức tính toán

Tester mô phỏng:

- 3 nhiệm vụ Done / 5 tổng → hệ thống phải tính 60%.

Task 2: Hiển thị thanh tiến độ

Dev mô phỏng:

- Render progress bar.

- Update bar mỗi khi nhiệm vụ đổi trạng thái.

Tester mô phỏng:

- Đánh dấu nhiệm vụ Done → thanh tiến độ phải tăng.

Task 3: Kiểm thử tiến độ

Tester mô phỏng:

- Xóa 1 nhiệm vụ Done → % phải tính lại đúng.

# EM06 – Sửa/Xóa nhiệm vụ

Task 1: Sửa nhiệm vụ

Dev mô phỏng:

- Nhấn icon sửa → mở popup: tên, deadline, mô tả.

- Khi nhấn “Lưu” → cập nhật lại dữ liệu.

Tester mô phỏng:

- Thay tên nhiệm vụ → danh sách phải thay đổi ngay.

Task 2: Xóa nhiệm vụ

Dev mô phỏng:

- Nhấn icon xóa → hiện popup xác nhận.

- Đồng ý → xóa nhiệm vụ khỏi danh sách.

Tester mô phỏng:

- Xóa 1 nhiệm vụ → danh sách giảm đúng 1 mục.

- Bấm “Hủy” → nhiệm vụ không bị xóa.

Task 3: Kiểm thử sửa/xóa

Tester mô phỏng:

- Sửa liên tục 3 lần → dữ liệu luôn đúng.

- Xóa nhiệm vụ cuối cùng → danh sách trống phải hiển thị thông báo.

# EM07 – Thông báo nhắc nhở nhiệm vụ

Task 1: Logic gửi nhắc nhở

Dev mô phỏng:

- Kiểm tra thời gian hiện tại với deadline.

- Nếu còn  ≤ 24 giờ => chuyển nhiệm vụ vào danh sách nhắc nhở.

Tester mô phỏng:

- Đặt deadline trong quá khứ → không được nhắc nhở.

Task 2: Hiển thị thông báo

Dev mô phỏng:

- Hiện popup hoặc badge đỏ thông báo.

- Thông báo chứa tên nhiệm vụ và thời gian còn lại.

Tester mô phỏng:

- Nhiệm vụ A đến hạn → thông báo phải xuất hiện đúng tên.

Task 3: Kiểm thử thông báo

Tester mô phỏng:

- Tạo 3 nhiệm vụ đến hạn → phải hiện 3 thông báo.

- Kiểm tra tắt thông báo → không xuất hiện lại khi reload.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tên môn: 'Toán cao cấp', Mô tả hợp lệ | Nhập đầy đủ thông tin → Nhấn 'Thêm môn học' | Môn học được lưu và hiển thị |
| TC02 | Tên môn rỗng | Nhấn 'Thêm môn học' | Hệ thống báo lỗi |
| TC03 | Tên > 100 ký tự | Nhấn 'Thêm môn học' | Hệ thống báo lỗi độ dài |
| TC04 | Mô tả > 500 ký tự | Nhấn 'Thêm môn học' | Hệ thống báo lỗi mô tả |
| TC05 | Danh sách môn học đã tồn tại | Mở trang danh sách | Hiển thị đầy đủ môn học |
| TC06 | Không có môn học | Mở trang danh sách | Hiển thị thông báo 'Không có môn học' |
| TC07 | Thêm môn học mới | Mở lại trang danh sách | Danh sách cập nhật đúng |
| TC08 | Tên nhiệm vụ hợp lệ, deadline hợp lệ | Chọn môn → 'Thêm nhiệm vụ' | Nhiệm vụ được lưu đúng |
| TC09 | Tên nhiệm vụ rỗng | Nhấn 'Thêm nhiệm vụ' | Hệ thống báo lỗi |
| TC10 | Deadline không hợp lệ | Nhấn 'Thêm nhiệm vụ' | Hệ thống báo lỗi deadline |
| TC11 | Tên nhiệm vụ > 150 ký tự | Nhấn 'Thêm nhiệm vụ' | Hệ thống báo lỗi độ dài |
| TC12 | Môn học có 3 nhiệm vụ | Mở trang chi tiết môn | Hiển thị đúng 3 nhiệm vụ |
| TC13 | Nhiệm vụ ở trạng thái Todo | Đổi trạng thái thành Done | Cập nhật hiển thị đúng |
| TC14 | Nhiệm vụ trạng thái Done | Reload trang | Trạng thái giữ nguyên |
| TC15 | 3/5 nhiệm vụ Done | Xem tiến độ | Hiển thị 60% |
| TC16 | Đổi trạng thái 1 nhiệm vụ | Chuyển sang Done | Thanh tiến độ cập nhật |
| TC17 | Sửa nhiệm vụ | Nhấn 'Lưu' | Tên nhiệm vụ cập nhật |
| TC18 | Chọn nhiệm vụ cần xóa | Nhấn 'Xóa' → Đồng ý | Nhiệm vụ bị xóa |
| TC19 | Nhấn xóa nhưng chọn Hủy | Chọn 'Hủy' | Nhiệm vụ không bị xóa |
| TC20 | Xóa nhiệm vụ cuối cùng | Nhấn 'Xóa' | Hiển thị 'Chưa có nhiệm vụ' |
| TC21 | Deadline ≤ 24 giờ | Hệ thống quét | Hiển thị thông báo nhắc nhở |
| TC22 | Deadline đã qua hoặc >24h | Hệ thống quét | Không hiển thị thông báo |
| TC23 | Thông báo hiển thị | Nhấn 'Đã đọc' | Thông báo biến mất |
| TC24 | 3 nhiệm vụ đến hạn | Hệ thống quét | Hiển thị 3 thông báo |
| TC25 | Nhập dữ liệu lớn | Nhập & kiểm tra UI | Layout không bị vỡ |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước tái hiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Xóa nhiệm vụ khỏi UI nhưng vẫn còn trong DB | High | 1. Mở danh sách 2. Xóa nhiệm vụ 3. Reload | Nhiệm vụ biến mất khỏi DB |
| B02 | Trạng thái Done không hiển thị màu xám mờ | Medium | 1. Đổi trạng thái nhiệm vụ 2. Quan sát UI | Nhiệm vụ Done hiển thị mờ |
| B03 | Progress bar không cập nhật khi đổi trạng thái | Medium | 1. Đổi trạng thái nhiệm vụ 2. Kiểm tra tiến độ | Tiến độ cập nhật đúng |
| B04 | Deadline quá khứ vẫn được chấp nhận | Low | 1. Nhập deadline < hiện tại 2. Nhấn Thêm nhiệm vụ | Hệ thống báo lỗi deadline |
| B05 | Sửa nhiệm vụ nhưng UI không cập nhật | Medium | 1. Nhấn sửa 2. Lưu thay đổi | UI cập nhật tên mới |
| B06 | Mô tả môn học >500 ký tự vẫn lưu | Low | 1. Tạo môn học 2. Nhập mô tả dài 3. Lưu | Hệ thống báo lỗi |
| B07 | Thông báo không biến mất khi nhấn Đã đọc | Medium | 1. Hiện thông báo 2. Nhấn Đã đọc 3. Reload | Thông báo không xuất hiện lại |
| B08 | Nhiệm vụ bị trùng ID khi thêm nhanh | High | 1. Nhấn Thêm liên tục | Mỗi nhiệm vụ có ID riêng |
| B09 | Tên môn học dài làm vỡ UI | Low | 1. Nhập tên rất dài 2. Lưu 3. Xem danh sách | UI hiển thị ổn, không tràn |
| B10 | Tiến độ sai khi xóa nhiệm vụ Done | Medium | 1. Có nhiệm vụ Done 2. Xóa nhiệm vụ 3. Xem tiến độ | Tiến độ tính lại đúng |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Cập nhật trạng thái task

Ngày 1 — Khởi tạo và thực hiện các task đầu tiên
Trong ngày đầu, nhóm tập trung triển khai các nhiệm vụ ở User Story EM01. Các task EM01-T1, EM01-T2 và EM01-T3 được đưa từ cột Todo sang In Progress. EM01-T3 hoàn thành và được chuyển sang Done, EM01-T1 và EM01-T2 chờ kiểm thử ở Pending/Review.

Ngày 2 — Hoàn thiện EM01 và bắt đầu EM02
EM01-T1 và EM01-T2 được review và chuyển sang Done. Nhóm kéo EM02-T1 và EM02-T2 vào In Progress, EM02-T1 hoàn thành và đưa sang Review.

Ngày 3 — Ổn định chức năng danh sách và bắt đầu EM03
EM02-T2 sau khi sửa lỗi được chuyển sang Done. Các task EM03-T1, EM03-T2, EM03-T3 được kéo vào In Progress, trong đó EM03-T3 hoàn thành trong ngày.

Ngày 4 — Hoàn tất EM03 và cập nhật trạng thái nhiệm vụ
EM03-T1 và EM03-T2 được chuyển sang Done. Nhóm bắt đầu EM04 với hai task EM04-T1 và EM04-T2 vào In Progress.

Ngày 5 — Hoàn thiện EM04 và bắt đầu tính tiến độ
EM04-T2 hoàn thành và vào Done, EM04-T1 vẫn Pending. EM05-T1 và EM05-T2 được kéo vào In Progress và hoàn thành trong ngày.

Ngày 6 — Thực hiện chức năng sửa/xóa nhiệm vụ
EM04-T1 hoàn tất và chuyển sang Done. Các task EM06-T1, EM06-T2 và EM06-T3 được đưa vào In Progress và hoàn thiện phần lớn chức năng.

Ngày 7 — Hoàn thiện các chức năng cuối Sprint
EM06 hoàn thành và vào Done. Ba task EM07-T1, EM07-T2 và EM07-T3 được đưa vào In Progress và hoàn thành đúng hạn.

Tổng kết
Tất cả 7 User Stories đều hoàn thành và nằm trong cột Done trước khi kết thúc Sprint.

Không có task nào tồn đọng ở Todo hoặc In Progress.

Các task có độ phức tạp cao (như EM07 – thông báo nhắc nhở) được thực hiện cuối Sprint nhưng vẫn đạt đúng kế hoạch.

Kanban phản ánh chính xác tiến độ: số lượng task ở trạng thái Done tăng đều theo từng ngày, thể hiện nhịp phát triển ổn định và không bị tồn đọng công việc.

5.2 Burndown Chart

| Ngày | Story point còn lại | Story point thực tế |
| --- | --- | --- |
| 0 (bắt đầu) | 36 | 36 |
| 1 | 31 | 28 |
| 2 | 26 | 20 |
| 3 | 21 | 17 |
| 4 | 16 | 15 |
| 5 | 11 | 9 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 0 | 0 |

5.3 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hoàn thành toàn bộ 7 User Stories (EM01–EM07). - Hoàn thiện UI/UX các chức năng chính. - Tích hợp logic lưu trữ, cập nhật, tính tiến độ. - Hoàn thành hệ thống thông báo nhắc nhở. - 26/26 Test Case Passed, không còn bug High/Medium. | Không có hạng mục chưa hoàn thành. Tất cả công việc trong Sprint đều đạt DoD. | - Cải thiện UI trạng thái Done (thêm hiệu ứng mờ). - Bổ sung validate nâng cao cho deadline và tên nhiệm vụ. - Tối ưu progress bar tiến độ. | Burndown Chart cho thấy: - SP ban đầu: 36 - SP cuối Sprint: 0 - Burn đều mỗi ngày, bám sát đường lý tưởng. → Sprint Goal hoàn thành 100%. |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

6.3 Cập nhật product backlog và Users stories

| User Story / Backlog Item | Trạng thái | Thay đổi / Ghi chú | Mức ưu tiên mới |
| --- | --- | --- | --- |
| EM-01 – Tạo môn học | Completed | Hoàn thiện UI – Validate – Lưu dữ liệu | Must |
| EM-02 – Xem danh sách môn học | Completed | Tối ưu hiển thị – xử lý danh sách rỗng | Must |
| EM-03 – Thêm nhiệm vụ | Completed | Thêm validate deadline – độ dài tên | Must |
| EM-04 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | Completed | Cải thiện UI trạng thái Done | Must |
| EM-05 – Xem tiến độ học tập | Completed | Tối ưu tính toán % và progress bar | Should |
| EM-06 – Sửa/Xóa nhiệm vụ | Completed | Bổ sung popup xác nhận – realtime update | Should |
| EM-07 – Thông báo nhắc nhở | Completed | Logic nhắc nhở hoạt động ổn định | Could |
| PB-01 – Lọc nhiệm vụ theo trạng thái | Mới thêm | Yêu cầu mới từ Sprint Review | Medium |
| PB-02 – Tìm kiếm môn học | Mới thêm | Tối ưu UX | Low |
| PB-03 – Xuất báo cáo học tập (PDF) | Mới thêm | Đề xuất từ người dùng | Low |

  100% User Stories của Sprint đã hoàn thành, đạt Definition of Done.

  Backlog được cập nhật với 3 yêu cầu mới xuất phát từ Sprint Review.

  Mức ưu tiên được điều chỉnh theo định hướng cải thiện trải nghiệm người dùng.

6.4 Acceptance Criteria & DoD

## Acceptance Criteria (AC)

| User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| EM01 – Tạo môn học | Given form tạo môn học hiển thị – When nhập đúng dữ liệu – Then môn học được lưu và hiển thị. |
| EM02 – Xem danh sách môn học | Given có môn học – When mở trang danh sách – Then thông tin hiển thị đầy đủ và cập nhật. |
| EM03 – Thêm nhiệm vụ | Given đã chọn môn học – When nhập nhiệm vụ hợp lệ – Then nhiệm vụ được lưu và hiển thị. |
| EM04 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | Given nhiệm vụ tồn tại – When đổi trạng thái – Then trạng thái được lưu và hiển thị đúng. |
| EM05 – Xem tiến độ học tập | Given môn có nhiệm vụ – When mở phần tiến độ – Then % hoàn thành hiển thị chính xác. |
| EM06 – Sửa/Xóa nhiệm vụ | Given nhiệm vụ tồn tại – When sửa hoặc xóa – Then danh sách cập nhật đúng. |
| EM07 – Thông báo nhắc nhở | Given nhiệm vụ gần deadline – When còn ≤24h – Then hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở. |

## Definition of Done (DoD)

| Hạng mục | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- |
| Chức năng | Tất cả User Stories hoạt động đúng theo Acceptance Criteria. |
| Kiểm thử | Đã chạy đầy đủ test case, không còn bug mức High/Medium. |
| Code | Được review, sạch, tuân thủ coding convention. |
| Tích hợp | Tính năng tích hợp hoàn chỉnh, dữ liệu lưu & hiển thị đúng. |
| UI/UX | Giao diện rõ ràng, không vỡ layout. |
| Tài liệu | Đã cập nhật Backlog, Test Case, Kanban, Burndown. |
| Demo | Tất cả chức năng được trình bày trong Sprint Review. |

6.5 Kiểm thử & Báo cáo Bug – Sprint Review

## 1. Tóm tắt quá trình kiểm thử

Trong Sprint này, nhóm QA đã thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, kiểm thử dữ liệu, kiểm thử hồi quy và kiểm thử tích hợp. Tất cả các User Stories đều đạt trạng thái Passed và không còn bug mức High hoặc Medium.

## 2. Bảng kết quả kiểm thử tổng hợp

| User Story | Số Test Case | Passed | Failed | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Tạo môn học | 5 | 5 | 0 | Passed |
| EM02 – Xem danh sách môn học | 3 | 3 | 0 | Passed |
| EM03 – Thêm nhiệm vụ | 5 | 5 | 0 | Passed |
| EM04 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | 3 | 3 | 0 | Passed |
| EM05 – Xem tiến độ học tập | 3 | 3 | 0 | Passed |
| EM06 – Sửa/Xóa nhiệm vụ | 4 | 4 | 0 | Passed |
| EM07 – Thông báo nhắc nhở | 3 | 3 | 0 | Passed |

## 3. Báo cáo bug trong Sprint

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Trạng thái xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Xóa nhiệm vụ ở UI nhưng còn trong DB | High | Đã fix | Sai hàm DELETE |
| B02 | Trạng thái Done không hiển thị màu mờ | Medium | Đã fix | Thiếu CSS |
| B03 | Progress bar không cập nhật | Medium | Đã fix | Bổ sung rerender |
| B04 | Deadline quá khứ vẫn chấp nhận | Low | Đã fix | Thêm validate |
| B05 | Sửa nhiệm vụ nhưng UI không cập nhật | Medium | Đã fix | Cập nhật lại danh sách |
| B06 | Mô tả >500 ký tự vẫn lưu | Low | Đã fix | Thêm kiểm tra độ dài |
| B07 | Thông báo không tắt sau khi Đã đọc | Medium | Đã fix | Cập nhật trạng thái |
| B08 | Trùng ID nhiệm vụ khi thêm nhanh | High | Đã fix | Dùng UUID |

## 4. Kết luận chất lượng Sprint

Tất cả test case đều Passed, không còn bug mức High hoặc Medium và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu để trình bày trong Sprint Review.

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Nhóm hoàn thành 100% User Stories đúng kế hoạch. Hợp tác Dev – Tester hiệu quả. Burndown bám sát đường lý tưởng. Hệ thống chạy ổn định, không bug lớn. | Một số lỗi phát sinh giữa Sprint gây gián đoạn. Giao tiếp đôi lúc chưa rõ ràng. Yêu cầu thay đổi đột xuất làm chậm tiến độ. Khối lượng kiểm thử tăng mạnh cuối Sprint. | Một số thành viên áp lực vì nhiều task dồn cuối Sprint. Ý tưởng cải tiến chưa kịp thực hiện. Chưa tối ưu UI/UX như kỳ vọng. Chưa triển khai thêm tính năng mở rộng. |

7.2 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for)

| Liked (Hài lòng) | Learned (Bài học) | Lacked (Thiếu sót) | Longed for (Mong muốn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm phối hợp tốt, trao đổi rõ ràng, tiến độ ổn định. Tất cả User Stories hoàn thành đúng kế hoạch. Không còn bug High/Medium trước Sprint Review. Burndown Chart bám sát đường lý tưởng. | Học được cách chia nhỏ task từ đầu Sprint. Review sớm giúp giảm bug. Viết Acceptance Criteria chi tiết hỗ trợ QA. Biết cách dùng Kanban hiệu quả hơn. | Chưa tối ưu UI/UX ở mức cao. Thiếu tài liệu hướng dẫn người dùng. Chưa có automation test. Thiếu thời gian retrospective sâu hơn. | Mong muốn thêm thời gian cải thiện UI/UX. Mong muốn áp dụng automation test. Mong muốn có thêm người hỗ trợ QA. Mong muốn cải thiện quy trình họp. |

7.3 Start / Stop / Continue

| Start (Nên bắt đầu làm) | Stop (Nên dừng làm) | Continue (Nên tiếp tục làm) |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu áp dụng Automation Test cho các chức năng lặp lại. Bắt đầu review UI sớm để giảm sửa lỗi. Bắt đầu đánh giá tiến độ task mỗi ngày. Bắt đầu lập kế hoạch refactor code theo Sprint. | Dừng việc dồn nhiều task vào cuối Sprint. Dừng thay đổi yêu cầu đột ngột trong lúc dev. Dừng để bug nhỏ tồn đọng lâu. Dừng giao tiếp không rõ ý. | Tiếp tục phối hợp tốt giữa Dev – Tester – PO. Tiếp tục viết Acceptance Criteria rõ ràng. Tiếp tục chia nhỏ task để Kanban trôi chảy. Tiếp tục họp Daily Scrum đúng trọng tâm. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Cải tiến quy trình | Mô tả ngắn gọn | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng Automation Test | Tự động hóa test lặp lại để giảm sai sót và tăng tốc kiểm thử. | Cao |
| Làm rõ Acceptance Criteria | Thống nhất AC trước khi dev để tránh hiểu sai và giảm lỗi phát sinh. | Cao |
| Review UI sớm | Kiểm tra giao diện ngay sau khi hoàn thành layout để hạn chế sửa lỗi muộn. | Trung bình |
| Chia nhỏ task 1-day/task | Giúp luồng Kanban mượt hơn và tránh tắc nghẽn cột In Progress. | Trung bình |
| Chuẩn hóa giao tiếp Dev–Tester–PO | Sử dụng mẫu báo lỗi/hỏi đáp rõ ràng và họp nhanh khi cần. | Trung bình |
| Giảm thay đổi yêu cầu giữa Sprint | Hạn chế chỉnh sửa phạm vi không cần thiết gây chậm tiến độ. | Thấp |
| Dành thời gian refactor code | Tối ưu code 5–10% mỗi Sprint để nâng cao chất lượng lâu dài. | Thấp |

7.3 Bài học kinh nghiệm

| Bài học kinh nghiệm | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- |
| Lập kế hoạch & chia nhỏ task từ đầu Sprint | Task nhỏ giúp luồng Kanban mượt hơn, tránh nghẽn In Progress. |
| Làm rõ Acceptance Criteria sớm | Giảm hiểu lầm giữa Dev – Tester – PO, hạn chế lỗi phát sinh. |
| Review UI sớm | Phát hiện lỗi giao diện trước khi tích hợp logic, giảm sửa lỗi cuối Sprint. |
| Giao tiếp liên tục & rõ ràng | Giảm thời gian fix bug và tránh hiểu sai yêu cầu. |
| Xử lý bug ngay khi phát hiện | Tránh dồn bug vào cuối Sprint dẫn đến quá tải. |
| Dành thời gian cho refactor | Duy trì chất lượng code, giảm lỗi tích lũy. |
| Hạn chế thay đổi yêu cầu giữa Sprint | Giữ Sprint ổn định, đảm bảo tiến độ Burn đều. |
| Tăng cường Regression Test | Đảm bảo lỗi cũ không xuất hiện khi thêm tính năng mới. |